贵阳市妇幼保健院输血科联网及用血费用直接报销平台上线新增系统接口服务

询价采购需求

- 一 项目背景及目的

- 依据：

- 贵州省卫生健康委2024年12月26日“省卫生健康委关于使用医院输血科联网及用血费用直接报销平台的通知”文件要求；

- 贵阳市医院联网及直报准备事宜；

- 目的：

- 为实现血液批量出入库信息核对、血液信息追溯、临床用血预约、血液库存管理及医院端血费直接报销等功能。实现医院用血实时联网平台。

- 服务费用预算

- 本项目服务费用预算最高限额为48000元。

三、本项目采购方式

本项目采用院内询价方式进行采购，投标供应商在满足资格条件，符合技术服务参数要求、商务要求及项目预算的前提下进行现场书面报价，由最低报价的投标供应商成为本项目成交服务单位。

- 四、技术服务参数要求：

- 1、基础要求：贵阳市妇幼保健院临床用血管理系统按照规定时间接入“医院输血科联网及用血费用直接报销平台”。

- 2、服务技术标准：穿越城市医院用血实时联网平台-接口规范v3.5-20240314文档规范。

3、用血实时联网平台接口列表如下表：

| 接口标准 | 描述 |
| --- | --- |
| 1.认证接口 |  |
| 2.业务交互接口 | 根据医院的访问密钥获取访问token，token用以调用业务接口以验证是否有效访问。 |
| 2.1获取基础数据接口 |  |
| 2.1.1 获取血站机构字典 | 获取血站机构数据，包括血站分站，适用于医院向“血站/血站分站”预订血液。 |
| 2.1.2 获取医院机构字典 | 获取所有医院机构字典，适用于医院之间调拨出入库。 |
| 2.1.3 获取血液品种字典 | 获取血站血液品种字典，血液预订、血站入库等，需要根据统一血液品种来分类数据。 定期更新血液品种字典，不更新可能会有血液识别数据问题。 |
| 2.1.4 获取血液产品字典 | 获取血站血液产品字典，血液产品码是血液制备后的成品的名称。 并定期更新血液产品字典，不更新可能会有血液识别数据问题。 |
| 2.2医院血液预定接口 |  |
| 2.2.1 提交血液预订单 | 医院向血站提交血液预订单，定义所需要血液品种的血量，血型等信息。 |
| 2.2.2 取消血液预订单 | 已经提交的血液预订单，需要撤回，不再预定。 |
| 2.2.3 根据过去一周查询血液预订单状态 | 查询本医院提交的血液预订单的状态，是否已经被确认，预订血液是否满足，以及被满足的血量，只查询过去一周内的预订单。 |
| 2.2.4 根据预订单号查询血液预订单详情 | 根据预订单号，查询本医院提交的血液预订单的详情信息 |
| 2.3医院血液入库接口 | 根据交接单号查询血站往本医院的发血交接单详情 |
| 2.3.1 根据交接单号查询详情 | 根据交接单号查询血站往本医院的发血交接单详情 |
| 2.3.2 医院确认接收发血交接单 | 通知血站，本医院已经确认接收到血站发血交接单数据，入库时只操作未确认的交接单。 |
| 2.4医院血液退回接口 |  |
| 2.4.1申请把血袋退回血站 | 医院申请把血袋退回血站，血站需要审批退血的血袋。 |
| 2.4.2 查询血袋退回单状态 | 查询本医院提交的一周之内的退回申请单的状态，是否已经被审批、确认。 |
| 3.上传数据接口 |  |
| 3.1上传医院血液库存数据 |  |
| 3.1.1 上传当前库存明细数据 | 往血液联网平台上报本医院当前的库存明细信息，每1小时上传一次全量数据 |
| 3.1.2 上传当前库存汇总数据 | 往血液联网平台上报本医院当前的库存汇总信息，每1小时上传一次全量数据。 |
| 3.3.2 上传医院接收入库数据 | 往血液联网平台上报本医院接收血站发血入库的血液信息，实时上传数据。 |
| 3.3.3 上传医院血袋报废数据 | 往血液联网平台上报本医院血袋报废信息，实时上传数据。 |
| 3.3.4 上传医院血袋回收数据 | 往血液联网平台上报血袋回收数据，实时上传数据。 |
| 3.3.5 上传医院输血申请单数据 | 往血液联网平台上报输血申请单信息，实时上传数据。 |
| 3.3.6 上传医院发血到临床数据 | 往血液联网平台上报本医院血库发血到临床的信息，实时上传数据。 |
| 3.3.7 上传医院输血不良反应数据 | 往血液联网平台上报输血不良反应信息，实时上传数据。 |
| 接口联调测试。 |  |

五、 商务条件

- 交付地点：贵阳市妇幼保健院（贵州省贵阳市南明区瑞金南路63号）。

- 2、交付时间：合同签订后，按要求于2025年1月24日前完成系统接入登录等基础功能，系统开发全部服务(30)天内交货并投入使用。

3、交付条件：验收合格

4、验收：按照招标文件、投标人投标文件的规定或约定进行。